#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселения»

Администрация Федосеевского сельского поселения

###### Постановление

№ 16

27.03.2019								                      с. Федосеевка

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 года № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за 2018 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.     Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения                                А.Р.Ткаченко

Приложение

к постановлению

Администрации
Федосеевского

сельского поселения

от 27.03.2019 № 16

Годовой отчет

о реализации  муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за 2018 год.

Муниципальная программа Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» (далее – Программа) направлена на создание условий повышения эффективности, качества и надёжности поставок коммунальных ресурсов.

Показателями достижения целей являются:

Уровень износа коммунальной инфраструктуры.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

повышение удовлетворённости населения Федосеевского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы. Общий объем финансирования Программы в 2018 году составил 441,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 416,6 тыс. рублей или 100,0%.

В программу входит две подпрограммы : «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» и «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения».

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Создание условий для обеспечение качественными коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» закончилась в 2017 году соответственно в 2018 году на данную подпрограмму финансирование не выделялось.

Подпрограмма 2. « Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения»

Реализация подпрограммы « Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1 Оплата за электроэнергию и текущий ремонт (обслуживание) уличного освещения сельского поселения. Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Приобретение саженцев, обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения» исполнено в полном объеме. Проводятся дополнительные работы по озеленению территории парка и озеленению территории.

Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия по обеспечению организации и содержанию мест захоронения сельского поселения» исполнено в полном объеме. Проведена противоклещевая обработка кладбищ с. Федосеевка, уборка территории мест захоронений, вынос сухой растительности, ремонт памятника.

Основное мероприятие 2.4 «Прочие мероприятия по организации благоустройства территории сельского поселения» исполнено  в полном объеме. Проведены работы по благоустройству территории  с. Федосеевка (уборка мусора, покраска скамеек, обрезка сушняка, покос травы, ремонт скамеек и урн, ремонт триммеров).

Основное мероприятие 2.5 «Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке» исполнено в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на  реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено  441,8 тыс. рублей, в том числе средств бюджета поселения — 441,8 тыс. рублей, субсидии из областного бюджета — 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 416,6 тыс. рублей или 94,3 %.

Сведения  об использовании  бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 56. В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения 5 раз:

постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 05.03.2018 № 21, от 27.04.2018 № 47,  от 16.07.2018 № 60, от 13.10.2018 № 73 и от 27.12.2018 № 102. Внесение изменений было связано с уточнением объемов финансирования и в целях корректировки целевых показателей.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 2 целевых показателей. В 2018 году все 2 показателя достигли запланированный результат, значение показателей выполнено на 94,3 процентов.

Уровень финансирования  основных мероприятий подпрограммы  составил в 2018 году -94,3 %, В целом по муниципальной программе – 94,3%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2018 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                  Л.В.Бардыкова

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» |
| 1 Подпрограмма «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения». |
| 1.3. | Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | процентов | 83,0 | 83,0 | 83,0 |  |
| 1.4. | Повышение уровня благоустройства территории поселения |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Оплата за электроэнергию и текущий ремонт (обслуживание) уличного освещения сельского поселения» | Главный специалист по вопросам муниципального хозяйства В.В.Бондаренко | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения. | Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приобретение саженцев, обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения» | Главный специалист по вопросам муниципального хозяйства В.В.Бондаренко | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; привлечение населения и молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов | Проведены работы по озеленению территории парка на площади 0,84 га, уборка территории парка от мусора, спиливание сухих веток |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению организации и содержанию мест захоронения сельского поселения» | Главный специалист по вопросам муниципального хозяйства В.В.Бондаренко | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня благоустройства территории Федосеевского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка кладбищ с. Федосеевка, уборка территории мест захоронений |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Прочие мероприятия по организации благоустройства территории сельского поселения» | Главный специалист по вопросам муниципального хозяйства В.В.Бондаренко | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение уровня благоустройства территории Федосеевского сельского поселения | Проведены работы по благоустройству территории с. Федосеевка(уборка мусора, побелка остановки, покраска скамеек) |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке» | Главный специалист по вопросам муниципального хозяйства В.В.Бондаренко | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке сельского поселения | Проведены работы по утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке сельского поселения |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения | всего | 441,8 | 416,6 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 441,8 | 416,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения» | всего | 441,8 | 416,6 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 441,8 | 416,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 1. | «Расходы на уличное освещение» | всего | 185,9 | 160,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 185,9 | 160,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 2. | «Расходы на озеленение территории сельского поселения» | всего | 68,5 | 68,5 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 68,5 | 68,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 3. | «Расходы на содержание мест захоронения» | всего | 37,2 | 37,2 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 37,2 | 37,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 4. | «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству» | всего | 130,2 | 130,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 130,2 | 130,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

| Основное мероприятие 2. 5. | «Расходы по организации утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке на территории поселения» | всего | 20,0 | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |