#### Российская Федерация

##### Ростовская область

##### Заветинского района

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселения»

Администрация Федосеевского сельского поселения

###### Постановление

№ 32

28.03.2018								                      с. Федосеевка

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.02.2018 № 12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013 года № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения», руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования «Федосеевское сельское поселение»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программ Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за 2017 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3.   Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения                                    А.Р.Ткаченко

Постановление вносит

Ведущий специалист по вопросам

муниципального хозяйства

# Приложение

к постановлению Администрации Федосеевского сельского

поселения                                                                                                                                                                                                             от 28.03.2018  № 32

Отчет

о реализации муниципальной программы Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения»

за 2017 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения 11.10.2013 № 56 «Об утверждении муниципальной программы Федосеевского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Федосеевского сельского поселения.

Задачи программы:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. В программу входит две подпрограммы : «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» и «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения».

В 2017 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 11 общественных субботников, ликвидирована 1 несанкционированная свалка.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школы  были приведены в порядок памятник, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Проводились дни древонасаждения, на которых было высажено двадцать деревьев и восемьдесят четыре кустарника. Произведена покраска и ремонт изгороди.  Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На 20 сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора и по выпасу скота без присмотра. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки и предписания о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения»

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 29.12.2016 № 14 «Об утверждении плана реализации муниципальных программ Федосеевского сельского поселения на 2017 год».

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Строительство водопроводных сетей в с.Федосеевка, х.Воротилов, строительный контроль, ремонт скважин, проектировка скважин, экспертиза качества воды» Поданному мероприятию проведена экспертиза воды в х.Воротилов, закончена проектировка скважин проведена экспертиза проекта.

Основное мероприятие 2.1 «Оплата за электроэнергию и текущий ремонт (обслуживание) уличного освещения сельского поселения». Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Приобретение саженцев, обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения» исполнено в полном объеме. Проводятся дополнительные работы по озеленению территории парка и озеленению территории.

Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия по обеспечению организации и содержанию мест захоронения сельского поселения» исполнено в полном объеме. Проведена противоклещевая обработка кладбищ с. Федосеевка, уборка территории мест захоронений, вынос сухой растительности, ремонт памятника.

Основное мероприятие 2.4 «Прочие мероприятия по организации благоустройства территории сельского поселения» исполнено  в полном объеме. Проведены работы по благоустройству территории  с. Федосеевка (уборка мусора, побелка остановки, покраска скамеек, обрезка сушняка, покос травы, приобретение скамеек и урн, приобретение триммеров).

Основное мероприятие 2.5 «Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке» исполнено в полном объеме.

Описание результатов реализации основных мероприятий в 2017 году отражено в Таблице 1 настоящего отчета.

3.Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

Меры правового регулирования в сфере благоустройства территории поселения, относящиеся к компетенции Администрации Федосеевского сельского поселения в 2017 году не предусматривались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» в 2017 году по плану составил 475,1 тыс. руб., израсходовано 474,8 тыс. руб. (99,9 %).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Федосеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения», согласно:

1. Постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения от 29.12.2016 № 28 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 56». Причина изменений - корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 29.12.2016 № 16 «О бюджете  Федосеевского  сельского поселения Заветинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения от 02.03.2017 № 24 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 56». Причины изменений:

– приведение в соответствие с решением Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 17.02.2017 № 21 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 29.12.2016 № 16 «О бюджете  Федосеевского  сельского поселения Заветинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:

- в связи с перераспределением остатка денежных средств в бюджете поселения на 01.01.2017, увеличение бюджетных ассигнований на 189,7 тыс. руб.

3. Постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.05.2017 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 56». Причины изменений:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 117,3 тыс. руб., по решению Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.04.2017 № 28 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 29.12.2016 № 16 «О бюджете  Федосеевского  сельского поселения Заветинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

4. Постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения от 03.07.2017 № 64 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 56». Причины изменений:

- увеличение бюджетных ассигнований на 130,0 тыс. руб., по решению Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 30.06.2017 № 35 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 29.12.2016 № 16 «О бюджете  Федосеевского  сельского поселения Заветинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

5. Постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения от 21.08.2017 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 56». Причины изменений:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 253,8 тыс. руб., по решению Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 21.08.2017 № 37 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 29.12.2016 № 16 «О бюджете  Федосеевского  сельского поселения Заветинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

6. Постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения от 09.11.2017 № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 56». Причины изменений:

- увеличение бюджетных ассигнований на 25,3 тыс. руб., по решению Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 30.10.2017 № 40 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 29.12.2016 № 16 «О бюджете  Федосеевского  сельского поселения Заветинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

7. Постановлению Администрации Федосеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 101 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 11.10.2013 № 56». Причины изменений:

- уменьшение бюджетных ассигнований на 96,7 тыс. руб., по решению Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 50 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Федосеевского сельского поселения от 29.12.2016 № 16 «О бюджете  Федосеевского  сельского поселения Заветинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований 
между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 3 настоящего отчета.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась путем сопоставления фактического показателя и планового.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 407,1 / 406,8 х 100 % = 99,9 %

Так как значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2017 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения» необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Федосеевского сельского поселения от 28.12.2017 № 106  «Об утверждении плана реализации муниципальных программы Федосеевского сельского поселения на 2018 год» утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                            Е.Н.Данильченко

### Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Строительство водопроводных сетей в с.Федосеевка, х.Воротилов, строительный контроль, ремонт скважин, проектировка скважин, экспертиза качества воды» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства В.В.Бондаренко | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения | Проведены мероприятия по проведению экспертизы воды, проведена экспертиза проектов по кап. ремонту скважин |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Оплата за электроэнергию и текущий ремонт (обслуживание) уличного освещения сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства В.В.Бондаренко | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Улучшение эстетического облика населенных пунктов, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию и ремонту сетей уличного освещения. | Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение производится в срок |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Приобретение саженцев, обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства В.В.Бондаренко | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; привлечение населения и молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов | Проведены работы по озеленению территории парка на площади 0,84 га, уборка территории парка от мусора, спиливание сухих веток |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Мероприятия по обеспечению организации и содержанию мест захоронения сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства В.В.Бондаренко | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение уровня благоустройства территории Федосеевского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка кладбищ с. Федосеевка, уборка территории мест захоронений |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Прочие мероприятия по организации благоустройства территории сельского поселения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства В.В.Бондаренко | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение уровня благоустройства территории Федосеевского сельского поселения | Проведены работы по благоустройству территории с. Федосеевка(уборка мусора, побелка остановки, покраска скамеек) |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства В.В.Бондаренко | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Организация утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке сельского поселения | Проведены работы по утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке сельского поселения |  |

### Таблица 2

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета,  федерального бюджета  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» за 2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» | всего | 407,1 | 406,8 |
|  |  | местный бюджет | 407,1 | 406,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» | всего | 36,1 | 36,0 |
|  |  | местный бюджет | 36,1 | 36,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Строительство водопроводных сетей в с.Федосеевка, х.Воротилов, строительный контроль, ремонт скважин, проектировка скважин, экспертиза качества воды» | всего | 36,1 | 36,0 |
|  |  | местный бюджет | 36,1 | 36,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения» | всего | 371,0 | 370,8 |
|  |  | местный бюджет | 371,0 | 370,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Расходы на уличное освещение» | всего | 139,1 | 139,0 |
|  |  | местный бюджет | 139,1 | 139,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Расходы на озеленение территории сельского поселения» | всего | 42,5 | 42,4 |
|  |  | местный бюджет | 42,5 | 42,4 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Расходы на содержание мест захоронения» | всего | 34,5 | 34,5 |
|  |  | местный бюджет | 34,5 | 34,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству» | всего | 134,9 | 134,9 |
|  |  | местный бюджет | 134,9 | 134,9 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | «Расходы по организации утилизации (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке на территории поселения» | всего | 20,0 | 20,0 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 3

| Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Федосеевского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Основное мероприятие 1.1.: «Расходы на уличное освещение» | + 253,1 | Увеличение бюджетных ассигнований на уличное освещение, на работы по озеленению территории поселения, уборке территорий кладбищ, прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 30.12.2015 № 149 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 11». |
| Основное мероприятие 1.2.: «Расходы на озеленение территории сельского поселения» | + 15,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.: «Расходы на содержание мест захоронения» | + 15,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4.: «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» | + 55,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4.: «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» | + 1,4 | В связи с перераспределением остатка денежных средств в бюджете поселения на 01.01.2016 увеличение бюджетных ассигнований на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 26.02.2016 № 22 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 11». |
| Основное мероприятие 1.1.: «Расходы на уличное освещение» | - 63,8 | Уменьшение бюджетных ассигнований на уличное освещение | Постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 12.07.2016 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 11» |
| Основное мероприятие 1.1.: «Расходы на уличное освещение» | - 166,1 | Уменьшение бюджетных ассигнований на уличное освещение, на работы по озеленению территории поселения, на мероприятия по содержанию мест захоронения, прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 12.08.2016 № 90 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 11» |
| Основное мероприятие1.2.: «Расходы на озеленение территории сельского поселения» | - 15,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.: «Расходы на содержание мест захоронения» | - 7,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4.: «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» | - 3,2 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.: «Расходы на уличное освещение» | + 60,8 | Увеличение бюджетных ассигнований на уличное освещение, на прочие работы по благоустройству территории поселения | Постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 05.12.2016 № 121 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 11» |
| Основное мероприятие 1.4.: «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» | + 20,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.: «Расходы на уличное освещение» | - 37,1 | Перераспределение бюджетных ассигнований на уличное освещение, на работы по озеленению территории поселения, на работы по содержанию мест захоронения, прочие работы по благоустройству территории поселения | Постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 20.01.2017 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.10.2013 № 11» |
| Основное мероприятие 1.2.: «Расходы на озеленение территории сельского поселения» | + 5,2 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.: «Расходы на содержание мест захоронения» | + 16,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4.: «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» | - 6,3 |  |  |
| ВСЕГО: | + 143,0 |  |  |