Прокуратурой Заветинского района выявлены нарушения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

В 2023 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городска среда» ООО Строительное специализированное монтажное предприятие «Гидромонтаж» на основании муниципального контракта заключенного 28.09.2023 с администрацией Кичкинского сельского поселения,  выполняло работы по Благоустройству общественной территории села Кичкино. В соответствии с условиями муниципального контракта, стоимость выполнения работ составляла 30 023 700 рублей за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, срок исполнения - до 01.12.2023.

В ходе надзора за исполнением законодательства о реализации национальных проектов установлено, что ООО ССМП «Гидромонтаж» в срок до 01.12.2023 работы, предусмотренные муниципальным контрактом не выполнены, в период с 28.09.2023 по 01.12.2023 акты выполненных работ Подрядчик Заказчику не предоставлял, работы Заказчиком не принимались и не оплачивались. 27.12.2023 руководитель подрядной организации предостережен прокурором о недопустимости нарушений закона и возможном привлечении к административной ответственности.

В последствии, в декабре 2023 г. ООО ССМП «Гидромонтаж» выполнены 50 % работ от предусмотренных контрактом, объект не введен в эксплуатацию, чем нарушены права жителей Кичкинского сельского поселения, в том числе несовершеннолетних на благоустройство территории сельского поселения путем оборудования спортивной и детской игровых площадок, пешеходной зоны и зоны отдыха, озеленения территории. Бездействие ООО ССМП «Гидромонтаж» привело к срыву реализации национального проекта «Жилье и городская среда», неэффективному использованию бюджетных средств.

27.02.2024 прокурор района возбудил в отношении должностного лица – генерального директора ООО ССМП «Гидромонтаж» Чупруненко А.В. производство об административном правонарушении по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

04.04.2024 дело об административном правонарушении рассмотрено мировым судьей судебного участка № 2 Ремонтненского судебного района,   руководитель ООО ССМП «Гидромонтаж» признан виновным в совершении правонарушения, назначено наказание в виде штрафа – 750 292,52 рубля.

Судом апелляционной инстанции постановление мирового судьи оставлено без изменения.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                              М.С. Кузнецов