Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Федосеевское сельское поселение»

Администрация  Федосеевского  сельского поселения

- Распоряжение

№ 31

07.05.2019  				     		          		                      с. Федосеевка

| О внесении изменений в распоряжение Администрации Федосеевского сельского поселения от 28.12.2018 № 75 |  |
| --- | --- |

В соответствии постановлением Администрации Федосеевского сельского поселения от 10.09.2013  № 68 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ  Федосеевского сельского поселения»

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Федосеевского сельского поселения «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» на 2019 год» от 28.12.2018 № 75 изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Федосеевского сельского поселения                                        А.Р. Ткаченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к Распоряжению Администрации

Федосеевского сельского поселения

от 07.05.2019г. № 31

План реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» на  2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Федосеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Федосеевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Федосеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2019 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Федосеевского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Федосеевского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2019 | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Федосеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата за электроэнергию и текущий ремонт (обслуживание) уличного освещения сельского поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Оплата за электроэнергию и текущий ремонт (обслуживание) уличного освещения сельского поселения | 01.01.2019 | Весь период | 487,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Приобретение саженцев, обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения | Администрация Федосеевского сельского поселения | Приобретение саженцев, обрезка и полив деревьев, уборка территории парка расположенного на территории поселения | 01.01.2019 | Весь период | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Содержание мест захоронений | Администрация Федосеевского сельского поселения | Содержание мест захоронений | 01.01.2019 | Весь период | 45,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация Федосеевского сельского поселения | Прочие мероприятия по благоустройству | 01.01.2019 | Весь период | 147,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Утилизация (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке | Администрация Федосеевского сельского поселения | Утилизация (буртовка) твердых бытовых отходов на свалке | 01.01.2019 | Весь период | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 774,5 | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист по общим вопросам                                                                   Л.В. Бардыкова